Приложение 2

к решению Совета директоров

АО «Шардаринская ГЭС»

от «___» __________2020 года

(протокол № ____)

- Отчет

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Шардаринская ГЭС» за 1 квартал 2020 года

В соответствии с подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Председатель Правления 
АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) представляет Совету директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 1 квартал 2020 года.

План производства и реализации продукции

За 1 квартал 2020 года объем производства электроэнергии, при плане 175 000 тыс. кВт/час, составила 166 894 тыс. кВт/час или 95%. План реализации электроэнергии выполнен на 96%, то есть объем реализации составил  168 233 тыс. кВт/час, в том числе 2 890 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от ВИЭ, при плане 174 741 тыс. кВт/час, в том числе 2 431 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от ВИЭ.

Основные финансовые показатели Общества за 1 квартал 2020 года:

тыс. тенге

|  | Наименование | 2019 год факт | 2020 год 1 квартал план | 2020 год 1 квартал факт | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы всего | 2 439 974 | 1 780 554 | 1 774 370 | 99,7% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | доход от реализации продукции и оказания услуг | 2 279 152 | 1 778 636 | 1 718 070 | 96,6% |
|  | доходы от финансирования | 53 157 |  | 6 212 |  |
|  | прочие доходы от неосновной деятельности | 107 665 | 1 918 | 50 088 | 2611,5% |
| 2 | Расходы всего | 3 208 314 | 1 169 769 | 1 089 074 | 93,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 1 480 198 | 621 893 | 584 426 | 94,0% |
|  | общие и административные расходы | 319 935 | 109 029 | 72 395 | 66,4% |
|  | расходы на финансирование | 1 242 223 | 437 130 | 429 759 | 98,3% |
|  | расходы от неосновной деятельности | 165 958 | 1 717 | 2 494 | 145,3% |
| 3 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | -75 838 | 122 157 | 137 059 | 112,2% |
|  | Итоговая прибыль (1-2-3) | -692 502 | 488 628 | 548 237 | 112,2% |

Всего доходы Общества за 1 квартал 2020 года составили 1 774 370 тыс. тенге, при плане на этот период 1 780 554 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 1 718 070 тыс. тенге, при плане на указанный период   1 778 636 тыс. тенге; доходы от финансирования составили – 6 212 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности –50 088 тыс. тенге, при плане                    1 918 тыс. тенге.

Таким образом, план Общества за 1 квартал 2020 года по доходам выполнен на 99,7% за счет:

- дохода от основной деятельности, который составил 97%. Уменьшение дохода связано со снижением реализации электроэнергии на 4%.

- начисленного вознаграждения на остатки денег на расчетных банковских счетах Общества и соответственного получения дохода от финансирования на сумму 6 212 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму                                50 088 тыс. тенге при плане 1 918 тыс. тенге, в том числе доходы получены от курсовой разницы в сумме – 47 882 тыс. тенге, а также от восстановления обесценения активов 1 600 тыс. тенге, прочие доходы – 606 тыс. тенге.

Всего расходы Общества за 1 квартал  2020 года составили 1 089 074 тыс. тенге, при плане – 1 169 769 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 584 426 тыс. тенге (план – 621 893 тыс. тенге); общие и административные расходы – 72 395 тыс. тенге (план – 109 029 тыс. тенге); расходы  на финансирование составили  429 759 тыс. тенге,  (план- 437 130 тыс. тенге); расходы от неосновной деятельности 2 494 тыс. тенге (план- 1 717 тыс. тенге) (к этим расходам отнесены расходы при обмене валюты на сумму 1 191 тыс. тенге, расходы по ТМЗ на сумму 431 тыс. тенге, расходы по амортизации основных средств (жилой дом) на сумму 476 тыс. тенге, а также прочие расходы 396 тыс. тенге).

Расходы на себестоимость реализованной продукции по отношению к плану составили 94%. Уменьшение за счет статьи «Налог на имущество», эта статья была запланирована с учетом более раннего ввода гидроагрегатов. Общие и административные расходы по отношению к плану составили 66%.  Расходы запланированы с учетом оказания материальной помощи  в размере 20,0 млн.тенге в ОО "Локальный профсоюз Самрук-Энерго" для деловых, массовых, организационно-практических мероприятии, а также экономия по статье «Аренда» в размере 8,4 млн. тенге.

Расходы от неосновной деятельности по отношению к плану составили 145%.

По результатам 1 квартала 2020 года, итоговая прибыль составила 548 237 тыс. тенге при плане 488 628 тыс. тенге или 112%.  Увеличение связано  с образованием  положительной курсовой разницы в размере 47 882 тыс. тенге, а также  уменьшением расходов на себестоимость реализованной продукции и расходам на финансирование.

Инвестиционная программа

За 1 квартал 2020 год исполнение инвестиционной программы при плане     1 512 127 тыс. тенге составило 722 422 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 721 604 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 818 тыс. тенге. Неосвоение за 1 квартал 2020 года в связи с перевыполнением плана 2019 года за счет преждевременного завершения строительно-монтажных работ на Гидроагрегатах №3, которое была запланировано на 1 квартал  2020 года.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 6 июня 2006 года.

Следует отметить, что 100% пакета акций АО «Шардаринская ГЭС» и имущественный комплекс Шардаринской ГЭС включены в Перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц».

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

| Цель Проекта | - увеличение установленной мощности станции на 26 % до 126 МВт; - производство дополнительных 57 млн. кВтч/год; - снижение рисков аварийной остановки станции. |
| --- | --- |
| Стоимость Проекта | 38 010 млн. тенге, с НДС |
| Срок реализации Проекта | - 2010-2020 годы |
| Основные мероприятия по Проекту | - Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС |
| Схема финансирования | - собственные средства (37%) – 12 140 млн. тенге - заемные средства (63%) – 25 870 млн. тенге |
| Срок финансирования | 10 лет, льготный срок по выплате основного долга на период реализации проекта – 6 лет |
| Ставка финансирования | - Совокупные издержки* + 3,9% *) плавающая ставка, рассчитываемая ЕБРР, и означает в отношении любого Периода начисления процентов или Периода начисления штрафных процентов совокупные издержки ЕБРР (выраженные в процентах годовых) |
| Эффект | - Увеличение установленной мощности до 126 МВт; - Снижение рисков аварийной остановки станции; - Рабочие места: в период строительства – 212 чел. в период эксплуатации – 156 чел. |

До 2016 года реализация Проекта осуществлялась за счет собственных средств Общества, и привлечением заемных средств были проведены следующие мероприятия на общую сумму 5,6 млрд. тенге:

- введены в эксплуатацию сороудерживающие решетки;

- проведен капитальный ремонт силового трансформатора Т-1 и замена Т-2;

- произведена замена ОРУ-110 кВ на КРУЭ-110 кВ;

- изготовлены и установлены компрессорная станция, козловые краны и маслоочистительное оборудование;

-   ликвидирован правобережный оползень;

- введены в эксплуатацию новые гидравлические системы и стальных конструкций (маслонапорные агрегаты, основные затворы водоприемника с гидроприводом - основные и ремонтные);

- введены в эксплуатацию установки системы биологической очистки сточных вод Астра-40 миди;

- установлен и находится в эксплуатации новый мостовой кран машинного зала;

-   установлен новый дизель-генератор;

-  завершена поставка основного оборудования в полном комплекте для всех гидроагрегатов, в том числе для вспомогательного механического и электрического оборудования, такого как: система технического водоснабжения, системы сжатого воздуха, система возбуждения, шкафы автоматического управления и релейной защиты;

Общая стоимость оборудования, которое должно быть поставлено по Договору подряда (ЕРС-контракту) составляет 56 167 153,00 EUR. Общая стоимость оборудования, поставленного Подрядчиком на конец 2017 года – 56 167 153 EUR, что составляет 100% стоимости всего оборудования по контракту.

25 февраля 2019 года ГА №2 введен в эксплуатацию.

28 апреля 2019 года ГА №1 введен в эксплуатацию.

14 февраля 2020 года ГА №3 введен в эксплуатацию.

28 февраля 2020 года ГА №4 введен в эксплуатацию.

Выход на проектную мощность обеспечен 29 февраля 2020 года.

Планируемые мероприятия:

завершение косметических ремонтных работ машинного зала, производственных помещении и систему вентиляции.