Приложение 2

к решению Совета директоров

АО «Шардаринская ГЭС»

от «___» __________2020 года

(протокол № ____)

- Отчет

об итогах финансово-хозяйственной деятельности

АО «Шардаринская ГЭС» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с подпунктом 12) пункта 130 главы 21 Устава АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество), Председатель Правления 
АО «Шардаринская ГЭС» (далее - Общество) представляет Совету директоров отчетность о финансово-хозяйственной деятельности и исполнении ключевых показателей деятельности Общества за 9 месяцев 2020 года.

План производства и реализации продукции

| Наименование | 2020 год 9 месяцев план | 2020 год 9 месяцев факт | Исполнение % | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, тыс. кВт/час | 405 000 | 422 260 | 104% | Увеличение связано с бесперебойной работой и технической готовностью всех четырех гидрогенераторов станции, с эффективным использованием кинетической энергии воды |
| Отпуск электроэнергии с шин, тыс. кВт/час | 398 109 | 417 729 | 105% |  |
| Объем реализации электроэнергии, тыс. кВт/час | 404 942 | 429 890 | 106% |  |
| в т.ч. покупная электроэнергия | 6 833 | 12 164 | 178% | Покупная электроэнергия ТОО РФЦ по ВИЭ |

За 9 месяцев  2020 года объем производства электроэнергии, при плане          405 000 тыс. кВт/час, составила 422 260 тыс. кВт/час или 104%. План реализации электроэнергии выполнен на 105%, то есть объем реализации составил  429 890 тыс. кВт/час, в том числе 12 164  тыс. кВт/час покупная электроэнергия от РФЦ ВИЭ, при плане 404 942 тыс. кВт/час, в том числе 6 833 тыс. кВт/час покупная электроэнергия от РФЦ ВИЭ. Увеличение связано с бесперебойной работой и технической готовностью  всех четырех гидрогенераторов станции,  с эффективным использованием кинетической энергии воды.

Основные финансовые показатели Общества за 9 месяцев 2020 года:

тыс. тенге

|  | Наименование | 2019 год факт | 2020 год 9 месяцев план | 2020 год 9 месяцев факт | Исполнение % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доходы всего | 2 439 974 | 5 292 063 | 5 440 115 | 103% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | доход от реализации продукции и оказания услуг | 2 279 152 | 5 286 310 | 5 397 203 | 102% |
|  | доходы от финансирования | 53 157 |  | 22 985 |  |
|  | прочие доходы от неосновной деятельности | 107 665 | 5 753 | 19 927 | 346% |
| 2 | Расходы всего | 3 208 314 | 4 248 961 | 4 149 154 | 98% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 1 480 198 | 2 124 667 | 2 238 783 | 105% |
|  | общие и административные расходы | 319 935 | 281 116 | 193 639 | 69% |
|  | расходы на финансирование | 1 242 223 | 1 785 333 | 1 709 349 | 96% |
|  | расходы от неосновной деятельности | 165 958 | 57 845 | 7 383 | 13% |
| 3 | Расходы по корпоративному подоходному налогу | -75 838 | 241 837 | 486 853 | 201% |
|  | Итоговая прибыль (1-2-3) | -692 502 | 801 265 | 804 108 | 100% |

Всего доходы Общества за 9 месяцев  2020 года составили 5 440 115 тыс. тенге, при плане на этот период 5 292 063 тыс. тенге, в том числе: доход от реализации продукции и оказания услуг – 5 397 203 тыс. тенге, при плане на указанный период   5 286 310 тыс. тенге; доходы от финансирования составили –  22 985 тыс. тенге; прочие доходы от неосновной деятельности – 19 927 тыс. тенге, при плане 5 753 тыс. тенге.

Таким образом, план Общества за 9 месяцев 2020 года по общим доходам выполнен на 3% за счет:

- дохода от основной деятельности, который составил 102%. Рост дохода связано с  увеличением реализации электроэнергии на 6%.

- начисленного вознаграждения на остатки денег на расчетных банковских счетах Общества и соответственного получения дохода от финансирования на сумму 22 985 тыс. тенге;

- получения прочих доходов от неосновной деятельности на сумму                                19 927 тыс. тенге при плане 5 753 тыс. тенге, в том числе доходы получены от курсовой разницы в сумме- 15,180 млн. тенге,  от восстановления обесценения активов 2,344 млн. тенге,  доходы от выбытия активов 0,649 млн. тенге, доход от реализации запасов на сумму 0,856 млн. тенге и доход по штрафам (пени и другим санкциям) на сумму 0,504 млн. тенге, а также прочие доходы на сумму 0,394 млн. тенге

Всего расходы Общества за 9 месяцев  2020 года составили 4 149 154 тыс. тенге, при плане – 4 248 961 тыс. тенге, в том числе:

-   себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг – 2 238 783 тыс. тенге (план – 2 124 667 тыс. тенге);

-   общие и административные расходы – 193 639 тыс. тенге (план – 281 116 тыс. тенге),

-   расходы  на финансирование составили  1 709 349 тыс. тенге,  (план- 1 785 333 тыс. тенге);

-  расходы от неосновной деятельности при  плане- 57 845 тыс. тенге, (запланировано с учетом образования расхода от курсовой разницы  на сумму 52 694 тыс. тенге), составили – 7 383 тыс. тенге,  к этим расходам отнесены расходы при обмене валюты на сумму 3 540 тыс. тенге, расходы по ТМЗ на сумму 1 170 тыс. тенге, расходы по амортизации основных средств (жилой дом) на сумму 1 528 тыс. тенге, а также прочие расходы 1 146 тыс. тенге.

Расходы на себестоимость реализованной продукции по отношению к плану составили 105%. Увеличение затрат  за счет покупной электроэнергии ТОО РФЦ  ВИЭ на 92%  (план – 222,5 млн. тенге, факт – 428,2 млн. тенге).

Общие и административные расходы по отношению к плану составили 69% расходы запланированы с учетом оказания материальной помощи  в размере в размере 20 000 тыс. тенге в ОО "Локальный профсоюз Самрук-Энерго" для деловых, массовых, организационно-практических мероприятии, а также экономия по статье «Аренда» в размере 15 716 тыс. тенге и по статье «Услуга связи» экономия на сумму 9 405 тыс. тенге, расходы запланированы с учетом внедрения систем Цифровая трансформация по внедрению централизованного мониторинга производства.

Расходы от неосновной деятельности по отношению к плану составили 13%.

По результатам 9 месяцев 2020 года, итоговая прибыль составила 804 108 тыс. тенге при плане 801 265 тыс. тенге или 100%, т.е. на уровне утвержденного плана.

Инвестиционная программа

За 9 месяцев 2020 года исполнение инвестиционной программы при плане     1 906 477 тыс. тенге составило 1 137 967 тыс. тенге, в том числе за счет модернизации оборудования ГЭС – 1 132 630 тыс. тенге, а также за счет поддержания в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств – 5 337 тыс. тенге.  Проект  модернизации полностью завершен  28 августа текущего года, уменьшение в связи с экономией  по  ЕРС-контракту  с генподрядчиком на сумму  769 862 тыс. тенге.

- «Модернизация гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, системы управления, релейной защиты и автоматики Шардаринской ГЭС". Изготовление, поставка, установка, испытания, наладка, ввод в эксплуатацию, демонтаж и монтаж, четырех гидроагрегатов» - 833,505  млн. тенге, при плане 1610,704 млн. тенге, экономия в сумме 777,199 млн. тенге;

- «Оплата вознаграждение за кредит и комиссионные выплаты» – 190,561 млн. тенге, при плане 173,386 млн. тенге,  увеличение  в сумме 17,175 млн. тенге, в связи ростом ставки вознаграждения с 9,04%  до 13,51%;

- «Оплата консультантам с учетом налога с нерезидента» - 102,744  млн. тенге при плане 110,068 млн. тенге, экономия в сумме 7,324 млн. тенге;

- «Оплата труда ГУП,  соц. налог с учетом отчисления в фонд обязательного страхования» - 5,820 млн. тенге при плане 8,334 млн. тенге, экономия в сумме 2,514 млн. тенге;

-  «Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности» на сумму –  5,337 млн. тенге.

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС».

Реализация проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» (далее - Проект) одобрена протокольным решением совещания Премьер-министра Республики Казахстан № 17/5007-421 от 6 июня 2006 года.

Следует отметить, что 100% пакета акций АО «Шардаринская ГЭС» и имущественный комплекс Шардаринской ГЭС включены в Перечень стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства, утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2008 года № 651 «Об утверждении перечней стратегических объектов, переданных в уставный капитал и (или) находящихся в собственности национальных холдингов и (или) национальных компаний либо их аффилированных лиц, а также иных юридических лиц с участием государства и стратегических объектов, находящихся в собственности юридических лиц, не аффилированных с государством, а также физических лиц».

Решением Правления АО «Самрук-Энерго» от 11 сентября 2013 года (протокол № 9) проект «Модернизация Шардаринской ГЭС» признан инвестиционным стратегическим проектом.

Решением Правления АО «Самрук Энерго» от 13 августа 2018 года (протокол №15) скорректированы ключевые параметры инвестиционного проекта «Модернизация Шардаринской ГЭС» и установлена стоимость проекта в размере 38 010 млн. тенге.

Проект  «Модернизация «Шардаринской ГЭС» полностью завершен 28 августа текущего года и подписанный вариант Генподрядчиком Акт о приемке энергообъекта в эксплуатацию  получили 22.09.2020 года.

| Эффект от реализации Проекта | - увеличена установленная мощность станции на 26 % до 126 МВт; - снижен риск аварийной остановки станции. - увеличен срок службы гидростанции, который составит 45-50 лет. |
| --- | --- |
| Стоимость Проекта | план 38 010 млн. тенге, с НДС 36 907 млн. тенге, без НДС факт 37 231 млн. тенге, с НДС 36 137 млн. тенге, без НДС экономия 779 млн. тенге, с НДС 770 млн. тенге, без НДС |
| Срок реализации Проекта | - 01.01.2010 - 28.08.2020 годы |